Перечень

крупных инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации в Хабаровском крае.

| № п/п | Наименование проекта | Проектная мощность | Планируемый срок строительства | Объем инвестиций млн. руб. | Инициатор проекта | Степень готовности проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство комплекса глубокой переработки нефти на Комсомольском НПЗ в составе: - комплекс гидрокрекинга - комплекс замедленного коксования | Глубина переработки нефти 95%. Выпуск светлых нефтепродуктов 2,6 млн. т. в год | 2007-2012гг. 2006-2010гг. | 17 900,0 7300,0 | ОАО НК «Роснефть», ООО «РН-Комсомольский НПЗ» | Завершается разработка ПСД, Ведутся строительно-монтажные работы |
| 2. | Строительство нефтепродуктопровода Комсомольский НПЗ – порт Де - Кастри | 320 км 6,3 млн. т. /год | 2008-2014гг. | 16 500,0 | ОАО НК «Роснефть», ООО «РН-Комсомольский НПЗ» | Выполнено обоснование инвестиций в строительство. Ведется подготовка материалов, обосновывающих выбор земельных участков под строительство. |
| 3. | Строительство нефтепровода-отвода «ВСТО – Комсомольский НПЗ» | 340 км 8,0 млн.т./год | 2008-2014гг. | 19 400,0 | ОАО НК «Роснефть», ООО «РН-Комсомольский НПЗ» | Начаты проектно-изыскательские работы |
| 4. | Строительство комплекса гидрогенизационных процессов на Хабаровском НПЗ | Авиа керосин и диз. топливо-1,16 млн.т./год, водород-20 тыс.т./год, гранулированная сера-13 тыс.т./год | 2007-2011гг. | 27 300,0 | ОАО «Группа Альянс», ОАО «Хабаровский НПЗ» | Выполнено 50% ПСД. Подготовлены площадки под строительство. Ведется строительство резервуарного парка. Выполняется поставка оборудования. |
| 5. | Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань | Установленная мощность: -электрическая 120 МВт; - тепловая 200 Гкал/ч | 2010-2013гг. | 12 115,0 | ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Объект включен в ФЦП «Экономическое и социальное развитие ДВ и Забайкалья до 2013 года». | В 2008 году разработано инвестиционное предложение. Определено оборудование, площадка строительства и основные технико-экономические показатели проекта Подготовлена конкурсная документация на разработку ПСД. Оформляется акт выбора площадки под строительство |
| 6. | Строительство ВЛ 220 кВ «Комсомольск-Советская Гавань» | 120 МВт, 400 км | 2010-2013гг. | 7 500,0 | ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», Филиал «МЭС Востока», ОАО «ФСК ЕЭС» (Объект включен в ФЦП «Экономическое и социальное развитие ДВ и Забайкалья до 2013 года»). | Разработка ПСД планируется в 2010 году |
| 7. | Развитие распределительных электрических сетей напряжением 110-35 кВ в Ванино-Советско-Гаванском энергорайоне. | 200 км, 500 МВа | 2010-2015гг. | 4 000,0 | ОАО «РАО Энергетические системы Востока» филиал «Хабаровские электрические сети», ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Разработана Схема развития электрических сетей 110-35 кВ Ванино -Советско-Гаванского энергоузла. Разработка ПСД планируется поэтапно с 2010 года |
| 8. | Строительство фабрики по обогащению углей на Ургальском месторождении | 4,5-5,0 млн. т./год | 2008-2012 гг. | 4 000,0 | ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания», ОАО «Ургалуголь» | ПСД в стадии разработки |
| 9. | Завод по производству ровинга (непрерывной базальтовой нити), г. Амурск, Амурский район | 20 тыс. т./год | 2008-2020гг. | 5300,0 | ООО «Альтернативные материалы и технологии» | Бизнес-план, поиск инвестора |
| 10. | Строительство нового завода по производству изделий из газобетона, г. Хабаровск | 180 тыс. м³. | 2008-2015гг. | 1500,0 | ООО «Агентство инвестиционного развития» | Выбор площадки, стадия проектирования |
| 11. | Строительство цементного завода на базе месторождений Ни-ланского известняка и Сокдюканского глинистого сырья в районе им. П.Осипенко | обеспеченность известняком 218 млн. т. глинистым сырьем 49 млн. т. | 2009-2025гг. | 7680,0 | Правительство Хабаровского края | Инвестиционное предложение, поиск инвестора |
| 12. | Межмуниципальный полигон по захоронению неутилизируемых промышленных отходов | 15 тыс.т. накопленных, 1000 т/год | 2007-2010гг. | 882,0 | Правительство Хабаровского края | Разрабатывается ТЭО |
| 13. | Комплекс гостиницы с конференцзалом на 1000 мест по ул. Гоголя в г. Хабаровске | 1000 мест, жилой блок - 38,866 тыс. м². общественно-.культурный блок - 27,435 тыс. м². | 2006-2011гг. | 9400,0 | Правительство Хабаровского края | Разработана стадия «Проект» |
| 14. | Лесопильный завод по производству пиломатериалов в пос. Березовый Солнечного района ## в том числе: - создание автодорожной инфраструктуры (стр-во магистральных лесовозных дорог протяжённостью 120 км.) | 1 очередь – сухие пиломатериалы - 150 тыс. куб. м.; 2 очередь - строганные, клееные пиломатериалы, погонажные изделия - 60 тыс. куб. м.. | 2008-20013гг. | 31466,8 в т.ч. 1 очередь - 856,8, 2 очередь – 1490, инфраструктура 800,0 | ООО «Амур - Форест» ООО «Бизнес-Маркетинг» Проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов РФ в области освоения лесов. | В стадии реализации, на 01.07.2009г. освоено 961,415 млн. руб. В 4 кв. 2008 г. ведены лесопильные мощности и начато их освоение |
| 15. | Деревообрабатывающий комплекс в пос. Октябрьский Ванинского района, в том числе - создание энергетической инфраструктуры (строительство ЛЭП 110 протяжённостью до 10 км. и ТП 110/10 кВт). - создание автодорожной инфраструктуры (строительство магистральной лесовозной дороги 250 км.) | ## Первый этап -ДСтП - 140 тыс. куб. м.; пиломатериалы - 350 тыс. куб. м. ## Второй этап - пиломатериалы 250 тыс. куб. м., клееный брус - 20 тыс. куб. м., клееный щит - 70 тыс. куб. м., топливные гранулы - 120 тыс. т, карбамидо-формальдегидные смолы - 30 тыс. т. | 2008-2011 гг. полное освоение мощностей по проекту - 2012 год. | 4655,9 в т.ч. 2375,9 – основной проект, 2280,0 – инфраструктура | ООО СП «Аркаим» Проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов РФ в области освоения лесов. | В стадии реализации. На 01.07.2009 г. освоено 3753,96 млн. руб. Ввод мощностей по первому этапу - июль 2009 г. |
| 16. | Завод по производству плит МДФ/THDF пос. Хор района им. Лазо | 1 очередь – 150 тыс. куб.м. - ввод мощностей 2009 г., освоение мощностей по проекту 2010 г. II очередь -150 тыс. куб. м. продукции . – ввод мощностей 2011 г. освоение мощностей по проекту 2012 г. | 2008-2011 гг. | I очередь - 2900 в т.ч. 2400,0 - основной проект, 500,0 инфраструктура | ООО «Римбунан Хиджау МДФ» «Римбунан Хиджау Групп» (Малайзия) Проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов РФ в области освоения лесов. | I очередь - В стадии реализации. Выполнено 70 % строительно-монтажных работ. Смонтировано более 50 % оборудования цеха МДФ, 40 % оборудования цеха по производству тепловой энергии. Ведется строительство цехов по производству и очистке щепы. На 01.07.2009 г. освоено 2630,0 млн. руб. |
| 17. | «Производство 190 тыс. куб. м. клеёной фанеры и 200 тыс. куб. м. пиломатериалов» п. Харпичан Солнечного района в том числе создание автодорожной инфраструктуры (строительство двух магистральных лесовозных дорог общей протяжённостью 230 км.) - создание энергетической инфраструктуры (реконструкция ТП220/10 и строительство ЛЭП 10 кВт. протяжённостью 20 км. - строительство мини-ТЭЦ на древесных отходах мощностью 35 МВт в пос. Берёзовый.) | Пиломатериалы - 200 тыс. куб.м., клееная фанера - 190 тыс. куб.м.. | 2011 г. 2012 г. | 7330,0 в т.ч. 3810,0 основной проект, 3520,0 инфраструктура | ООО «ДальЕвроЛес» Проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов РФ в области освоения лесов. | На стадии проектирования 01.07.2009 г. освоено 511,1 млн. руб. |
| 18. | Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины на основе производств: лущеного шпона, с общим объемом - 300 тыс. куб. м./год, лесопильного, объемом 230 тыс. куб. м./год пиломатериалов, плит МДФ – 300 тыс. куб. м./год, в г. Амурске и технологической щепы – 750 тыс. тонн/год в пос. Ванино, Хабаровского края | шпон – 300 тыс. куб. м. пиломатериалы – 230 тыс. куб. м., плиты МДФ – 300 тыс. куб. м., технологическая щепа – 750 тыс. тонн | 2010 г. 2011 г. 2011г. 2010 г. | 12054,9 | ОАО «Дальлеспром» Распоряжением Правительства края от 24.04.2009 № 186-рп утверждена и передана в Минпромторг России заявка ОАО «Дальлеспром» для включения проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. | Проводится комплекс мероприятий по приобретению в собственность объектов недвижимости на промплощадке ФГУП «ПО «Амурмаш» в г.Амурске. Выполняется проектно-сметная документация по созданию производства шпона. На 01.07.2009 г. освоено 15,4 млн. руб. |
| 19. | Строительство завода по производству лущеного шпона мощностью 216 тыс. куб. м. в год, г. Комсомольск-на-Амуре | 1 очередь - 108 тыс. куб. м. II очередь- 108 тыс. куб. м. | 2008-2010 гг. | 1200,0 | ОАО «Дальлеспром» | Выполнено 90 % ТЭО (проект). На 01.07.2009 г. освоено 128,2 млн. руб. |
| 20. | Производство облагороженных пиломатериалов и комплектующих изделий для деревянного домостроения в пос. Сукпай район им. Лазо | пиломатериалы - 125 тыс. куб.м., в том числе: сухие пиломатериалы - 30 тыс. куб. м., технологическая щепа - 40 тыс. куб.м. | 2008-2009 гг. | 700,0 | ООО «Рос-ДВ» | Выполнен комплекс строительно-монтажных работ и в октябре 2008 г. введены мощности по производству 70 тыс. куб. м. в год сырых пиломатериалов, из них 26 тыс. куб. м. облагороженных пиломатериалов и изделий для домостроения. На 01.07.2009 г. освоено 201,3 млн. руб. |
| 21. | Завод по производству лущеного шпона в г. Вяземском | 80 тыс. куб. м | По оценке 2010 г. | 600,0 (по оценке) | ЗАО «Вяземский лесозавод» | Приобретен в собственность участок земли площадью 18 га. Ведется выполнение проектно-сметной документации. Освоено на 01.07.2009 - 45 млн. руб. |
| 22. | Создание производства древесноволокнистых плит (МДФ) в пос. Березовый Солнечного района | 150 тыс. куб. м | 2011-2012 гг. | 2500,0 | ООО «ДальЕвроЛес» | Инвестиционное предложение. Зарезервирован участок земли площадью 15 га для размещения производства. Проработан вопрос по обеспечению производства сырьем. |
| 23. | Завод по производству плит OSB в г. Комсомольск - на - Амуре | 150 тыс. куб. м. | По оценке 2011 | 2500,0 (по оценке) | Министерство природных ресурсов Хабаровского края | Инвестиционное предложение |
| 24. | Строительство целлюлозно-бумажного комбината в г. Амурске | беленая хвойная сульфатная целлюлоза - 700 тыс. тонн | 2013-2018 | 38400,0 | ОАО «Дальлеспром» | Инвестиционное предложение |
| 25. | Строительство горно-обогатительного комплекса на золоторудном месторождении Албазино в р-не им. П. Осипенко. | С производительностью 1,5 млн. т руды в год и получением 150-200 тыс. т золотосодержащего концентрата с дальнейшей переработкой его в Амурске | IV квартал 2010 года | 5342,0 | ООО «Ресурсы Албазино» ОАО «Полиметалл» | Процент готовности 15% ПСД в стадии разработки |
| 26. | Строительство горнообогатительного комбината на золоторудном месторождении Нони в Верхнебуреинском районе | Проведение ГРР на месторождении Производительность 1,5 т золота в год | 2007-2010 2014-2017 | 520,0 | ООО «Нони» | Проведение геологоразведочных работ |
| 27. | Строительство гидрометаллургического комбината (ГМК) в г. Амурске | Сплав Доре -4,5 тыс.т. в год, мощность по переработке концентрата -100 тыс. тонн в год | IV квартал 2010 года | 1886,0 | ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат» ОАО «Полиметалл» | Процент готовности 5% ПСД в стадии разработки |
| 28. | Строительство горно-обогатительного комплекса на золоторудных месторождениях Авлаякан и Киранкан в Аяно-Майском районе | Проведение ГРР на месторождении Производительность 1,5 тонны золота в год | 2010г. 2011г. | 503,0 1500,0 | ООО «Авлаякан» | Проведение геологоразведочных работ Решается вопрос по продаже проекта другим инвесторам. |
| 29. | Строительство горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении Светлое в Охотском районе | Поисково-оценочные работы Производительность 1 тонна золота в год | 2009-2010 гг. 2014г. | 1500,0 | ООО «ПД-РУС» | Проведение геолого-разведочных работ Поданы материалы на получение лицензии на разведку и добычу |
| 30. | Строительство горно-обогатительного комплекса на золоторудном месторождении Кутын в Тугуро-Чумиканском районе | 1 тонна золота в год | 2012 г. | 1300,0 | ООО «ГРК «Лантарская» | Проведение геолого-разведочных работ |
| 31. | Строительство горно-обогатительного комплекса на золоторудном месторождении Белая Гора в Николаевском районе | Производительность не менее 300 тыс. тонн в год | 2010-2012гг. | 3500,0 | ООО «Забайкалгеологоразведка» | Постановка запасов на баланс, НИР, ТЭР |
| 32. | Строительство горно-обогатительного комплекса на золоторудном месторождении Делькен в Ульчском районе | 4 тонны золота в год | 2015 г. | 1500,0 | Правительство Хабаровского края | Инвестиционное предложение |
| 33. | Строительство горно-обогатительного комплекса на золоторудном месторождении Дурмин в районе им.Лазо | Проведение ГРР на месторождении Производительность 0,5 т золота в год | 2014г. | 500,0 | ООО «Восточная горно-рудная компания» | Проведение геолого-разведочных работ Подготовка ТЭО — срок сдачи 3 квартал 2011 года. |
| 34. | Освоение оловорудного месторождения Соболиное в Солнечном районе | 3,0 тыс. тонн оловосодержащего концентрата | 2015 г. | 1310,0 | Правительство Хабаровского края | Инвестиционное предложение |
| 35. | Освоение Алгаминского месторождения цирконий-содержащих руд в Аяно-Майском районе | 3 тыс. тонн концентрата в год. | 2017 г. | 580,0 | Правительство Хабаровского края | Инвестиционное предложение |
| 36. | Организация производства региональных гражданских самолетов (SSJ-100) ОАО КнААПО | 70 ед. в год | 2009-2024 гг. | 11732,0 | ОАО «Авиационная холдинговая компания Сухой» | Начат выпуск первых серийных образцоов |
| 37. | Развитие аэропорта Хабаровск: реконструкция топливно-заправочного комплекса, строительство грузового терминала, приобретение современной погрузочной и комплектовочной техники, создание современного пассажирского терминала и др. | увеличение пропускной способности аэропорта: - грузопоток до 79,0 тыс. т груза в год; - пассажиропоток – 5 млн. пассажиров в год | 2005 – 2026 гг. | 6100,0 | ЗАО «Альянс-пром» (ОАО «Хабаровский аэропорт») | идет реализация проекта |
| 38. | Развитие Ванино-Совет-ско-Гаванского транспортно-промышленного узла, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 38.1 | Строительство транспортно-перегрузочного комплекса в бухте Мучке, Ванинский район | 1 этап – до 16 млн. т 2 этап – до 31 млн. т | 1 этап 2009 – 2015 гг. 2 этап 2015 – 2020 гг | 8800,0 | ОАО «САХА (Якутская) транспортная компания» | прединвестиционная |
| 38.2 | Перегрузочный комплекс железорудных концентратов в заливе Советская Гавань, г. Советская Гавань | до 7 млн. т | 2009 – 2013 гг. | 3700,0 | ЗАО «Советско-Гаванский морской торговый порт», ООО «Ариком» | прединвестиционная |
| 38.3 | Контейнерный терминал ООО "РИМ" (ПОЭЗ "Советская Гавань"), Советско-Гаванский район | 250 тыс. TEU в год | 2009 – 2012 гг. | 2800,0 | ООО «РИМ» | прединвестиционная |
| 38.4 | Универсальный терминал по переработке неконтейнерных генеральных грузов ОАО "Терминал" 4(ПОЭЗ "Советская Гавань), Советско-Гаванский район | 2250 тыс. т в год | 2009 – 2012 гг | 840,0 | ОАО «Терминал» | прединвестиционная |
| 38.5 | Реконструкция универсального терминала по переработке генеральных грузов ООО "Норд" (ПОЭЗ "Советская Гавань") | Реконструкция универсального терминала по переработке генеральных грузов ООО "Норд" (ПОЭЗ "Советская Гавань") | 2009 – 2013 гг. | 820,0 | ООО «Норд» | прединвестиционная |
| 38.6 | Бункеровочный терминал ЗАО "Гаваньбункер" (ПОЭЗ "Советская Гавань") | 1 млн. т в год | 2009 – 2012 гг. | 660,0 | ЗАО «Гаваньбункер» | прединвестиционная |
| 38.7 | Бункеровочный терминал ООО "Маринбизнес" (ПОЭЗ "Советская Гавань") | 1 млн. т в год | 2009 – 2012 гг. | 890,0 | ООО «"Маринбизнес» | прединвестиционная |
| 38.8 | Контейнерный терминал ЗАО "СГМТП" (ПОЭЗ "Советская Гавань") | 500 тыс. TEU в год | 2018 – 2021 гг. | 9200,0 | ЗАО «Советско-Гаванский морской порт» | прединвестиционная |
| 38.9 | Реконструкция эстакад слива светлых нефтепродуктов рп. Ванино, Ванинский район | дополнительно 1,3 млн. т нефтепродуктов | 2009 – 2012 гг | 2000,0 | ООО «"Трансбункер Ванино» | прединвестиционная |
| 38.10 | Угольный перевалочный терминал "Мечелтрансуголь", Ванинский район | 25 млн. т/год | 2009 – 2012 гг. | 11951,9 | ООО «Мечелтранс» | инвестиционное предложение |
| 38.11 | Реконструкция участка Оуэн – Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань | обход – эксплуатационная длина – 27 км, тоннель – 3,9 км | 2008 – 2013 гг. | 59867,7 | Инвестиционный фонд Российской Федерации, ОАО «РЖД» | проект одобрен Правительственной комиссией по инвестиционным проектам. Протокол от 27 декабря 2007 г. № 6, идет реализация проекта |
| 39. | Стратегическая программа развития Байкало-Амурской магистрали на перспективу до 2020 года с учетом строительства трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан | до 80 млн. т в год | 2008 – 2025 гг. | 597000,0 | ОАО «РЖД», Минтранс России | инвестиционное предложение. ОАО "РЖД" определена пропускная способность до 60 млн. т |
| 40. | Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске | 206 тыс. куб. м/ сутки | 2000 – 2013 гг. | 12482,0 | администрация городского округа «Город Хабаровск» | распоряжение главы администрации Хабаровского края от 05 июля 2000 г. № 479-р.(В настоящее время идет реализация I очереди) |
| 41. | Крытый ледовый стадион для хоккея с мячом в г. Хабаровске | 10 тыс. мест | 2009 – 2011 гг. | 5000,0 | Правительство края | Идет реализация проекта |
| 42. | Строительство межрегионального центра экономического сотрудничества, г. Хабаровск | 23715 кв. м | 2009 – 2013 гг. | 1147,2 | ОАО «Межрегиональный центр экономического сотрудничества», Правительство края, администрация городского округа «Город Хабаровск» | ПСД имеется, идет поиск инвесторов |
| 43. | Краевой центр образования в Индустриальном районе г. Хабаровска | 1230 мест | 2008 – 2011 гг. | 2000,0 | Правительство края | ведется разработка ПСД |
| 44. | Педиатрический корпус с отделением гемодиализа государственного учреждения здравоохранения "Детская краевая клиническая больница", г. Хабаровск | 150 коек 10 000 кв. м | 2009 – 2013 гг. | 1800,0 | Правительство края, Минздравсоцразвития России | разработка ПСД в 2009 году |
| 45. | ГУЗ "Перинатальный центр" в г. Хабаровске, в том числе: | 3410,6 кв. м | 2008-2012 гг. | 953,1 | Правительство края, Минздравсоцразвития России | Идет реализация проекта |
| 46. | Освоение и развитие Большого Уссурийского острова (строительство международного грузопассажирского автомобильного пункта пропуска с обустройством техническими средствами, контейнерного терминала, автодороги от границы до терминала) Хабаровский район | международный автомобильный пункт пропуска на 250 автомобилей в сутки, контейнерный терминал на 550 контейнеров, автодорога – 4 км | 2011 – 2020 гг. | 10826,0 | Правительство края | Инвестиционное предложение, подготовлена концепция хозяйственного освоения и развития Большого Уссурийского острова, ГУ "ДальНИИрынка" |
| 47. | Строительство логистического комплекса "Логопарк Амур" проект "Мегалоджикс", г. Хабаровск | 100 тыс. кв. м | 2013 год | 1920,0 | ЗАО «Группа компаний АВАЛОН» | отведен земельный участок, идет реализация проекта |
| 48. | Строительство и ввод жилья в Хабаровском крае | 12890,8 тыс. кв. м | 2009 – 2025 гг. | 1031264,0 | Правительство края | идет реализация проектов, подготовка проектной документации |